# 2026年友谊县乡村建设任务清单

| 序号 |  | 任务名称 |  | 牵头部门 |  | 建设目标 |  | 建设内容 |  | 建设规模 |  | 建设标准 |  | 资金来源及额度（万元） |  | 总投资（万元） |  | 涉及范围（县市区） |  | 计划完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实施农村道路畅通工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 推进农村公路建设 |  | 县农村公路事业发展中心 |  | 交工农村公路45公里 |  | 交工农村公路45公里 |  | 交工农村公路45公里 |  | 符合交通行业技术标准 |  | 交通运输领域专项资金1671万元；地方投资5449万元 |  | 7120 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 2 |  | 农村道路提升改造 |  | 县乡村振兴服务中心 |  | 提升村内居民出行条件 |  | 对爱林、兴华、友利和新镇等村村内巷道进行硬化 |  | 建设长5.04公里村屯组水泥路和配套排水沟 |  | 符合现行国家、行业及地方施工质量验收标准及相关专业验收规范合格标准 |  | 中央和省级常态化帮扶资金595.3万元 |  | 595.3 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 二、强化农村防汛抗旱和供水保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 农村供水保障工程建设 |  | 县乡村振兴服务中心 |  | 提升农村供水保障能力 |  | 对庆丰和平安等村铺设供水管网 |  | 铺设供水管网18523延长米 |  | 农村供水保障工程建设符合《水利部关于推进农村供水工程规范化建设的指导意见》 (水农〔2019〕 150号)规定 |  | 中央和省级常态化帮扶资金201.11万元 |  | 201.11 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |
| 三、实施乡村清洁能源建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 农村电网巩固提升工程 |  | 县供电公司 |  | 持续加强农村地区电网建设，加快补齐结构性短板，提升地区安全供电保障能力与电网抵御自然风险能力 |  | 预计开工建设黑龙江双鸭山友谊县-双鸭山友谊10kV新镇线01-300号杆网架优化工程等8项电网工程，完善友谊地区农村电网问题 |  | 预计改造线路约117.73千米，加装智能开关110台。 |  | 工程建设标准符合行业及企业相关规程规定 |  | 电网公司自筹1784.2217万元 |  | 1784.2217 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 四、实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、实施数字乡村建设发展工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、实施村级综合服务设施提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、实施农房质量安全提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、实施农村人居环境整治提升五年行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 开展农村公益事业建设 |  | 县农业农村局 |  | 强化2026年中央和省级农村综合改革转移支付资金使用管理 |  | 开展农村公益事业建设 |  | 支持6个农村公益事业建设项目 |  | 《财政部关于印发<农村综合改革转移支付资金管理办法>的通知》《财政部农业农村部关于<农村综合改革转移支付资金管理办法>有关事项的补充通知》 |  | 中央农村综合改革转移支付资金268万元，省级农村综合改革转移支付资金194万元 |  | 462 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 九、实施农村基本公共服务提升行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 农村义务教育学校基本办学 条件改善 |  | 县教体局 |  | 按照统一城乡义务教育学校建设标准和基本装备配置标准的要求，全面梳理、补齐农村义务教育学校办学条件缺口 |  | 持续改善义务教育农村基本办学条件 |  | 补齐影响学校教学、生活和安全的基本办学条件,建设义务教育薄弱环节改善与能力提升项目6个 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目验收符合国家标准 |  | 义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金304万元 |  | 304 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 7 |  | 推进“乡村著名行动”提质增效 |  | 县民政局 |  | 统筹推进乡村地名规范管理 |  | 推进乡村地名命名、地名标志设置维护、地名文化保护弘扬、地名赋能产业发展 |  | 对未命名的乡村街路巷等地名进行命名 |  | 符合《地名管理条例》规定 |  | 县级资金152.45万元 |  | 152.45 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 十、加强农村基层组织建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 开展乡村振兴专题培训 |  | 县委组织部 |  | 对全县村“两委”成员全覆盖培训一遍 |  | 深入实施农村基层干部领航乡村振兴素质提升行动，对全县村“两委”成员全覆盖培训 |  | —— |  | 《关于实施新时代基层干部主题培训行动计划的通知》 |  | —— |  | —— |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 9 |  | 全面实施乡镇履行职责事项清单 |  | 县委编办 |  | 推动乡镇用好履行职责事项清单，切实减轻基层负担，提升基层治理效能 |  | 推动县乡依清单全面履职，建立清单动态调整机制。配合做好依清单考核、协同做好结合清单追责等工作 |  | —— |  | 《关于用好乡镇（街道）履行职责事项清单的具体措施》任务清单 |  | —— |  | —— |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 10 |  | 聚力提升“法律明白人”培养 工程整体质效 |  | 县司法局 |  | 全面提升法治宣传、法律服务能力，更好发挥其在法治建设中的示范引领作用 |  | 加强培训统筹，围绕法律法规、调解技巧、法治宣传等开展精准培训。搭建实践平台，引导参与矛盾纠纷化解、普法宣传、法律服务等工作，强化日常管理与动态更新，推动“法律明白人”队伍规范化、专业化、实战化建设 |  | 进一步巩固每村（社区）“法律明白人”配备5人成果。持续壮大基层“法律明白人”队伍规模，实现村（社区）全覆盖 |  | “法律明白人”培养符合《黑龙江省乡村（社区）“法律明白人”培养工程实施方案》要求 |  | —— |  | —— |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 序号 |  | 任务名称 |  | 牵头部门 |  | 建设目标 |  | 建设内容 |  | 建设规模 |  | 建设标准 |  | 资金来源及额度（万元） |  | 总投资（万元） |  | 涉及范围（县市区） |  | 计划完成时间 |  |
| 十一、深入推进农村精神文明建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 丰富农村文化服务和产品供给 |  | 县文化广电和旅游局 |  | 保障友谊县各乡镇文化站免费开放，开展基本公共文化服务 |  | 乡镇文化站免费开放免费开放，开展系列群众性文化活动 |  | 11个乡镇文化站 |  | 按照《黑龙江省基本公共服务标准（2023版）》规定的时长进行免费开放，组织开展各类群众性文化活动 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金中2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金33万元 |  | 33 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 12 |  | 积极开展乡村文化惠民活动 |  | 县文化广电和旅游局 |  | 开展1场友谊县秋季“村晚”示范展示活动 |  | 确定友谊县秋季村晚示范展示点进行示范展示 |  | 确定友谊县秋季村晚示范展示点进行示范展示 |  | 《文化和旅游部公共服务司关于公布2026年全国“四季村晚”主场和示范展示点名单的函》 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5万元 |  | 5 |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 十二、实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 开发乡村公益性岗位 |  | 县乡村振兴服务中心 |  | 开发公益性岗位，提升村容村貌 |  | 开发乡村公共基础设施养护公益性岗位，优先吸纳防止返贫致贫对象和继续帮扶的脱贫人口务工 |  | 开发乡村公共基础设施养护公益性岗位 |  | 《关于进一步规范脱贫人口乡村公益性岗位开发和管理有关工作的通知》 |  | —— |  | —— |  | 友谊县 |  | 2026.12 |  |
| 备注：全县共涉及乡村建设任务13项，总投资10657.0817万元；“——”表示无相关内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |